## Slide 1: Project 78: MicroTransAt: Integratie en optimalisatie van het sensor/actuatornetwerk in de boot en walverbinding
Collin Acquah, Hazim Ali, Benito Wildeman, Moby Spoor
SPRINT 2

## Slide 2: Backstory
Wat is de microtransat?

## Slide 3: Sprint Review
ID | Als... | Wil ik graag dat | Zo dat... | Prio | Wie? | hoelang
16 | Product Owner | CAN ID berichten worden samengesteld bestaand uit met gebruik van NMEA2000 ID's | Er berichten over de canbus gestuurd kunnen worden | Must | Moby | 4 weken
18 | Product Owner | De koers d.m.v. een 9-DOF sensor uitgelezen kan worden | Er op (open) water autonoom genavigeerd kan worden d.m.v. koers | Must | Moby Benito | 2 weken
T.B.D. | Product Owner | De koers via de CAN-BUS verstuurd wordt | De koers gestandaardiseerd uitgelezen kan worden door CAN-Compatible Receivers | Must | Moby Benito | T.B.D.
12 | Product Owner | Libraries zoeken voor de sensoren voor de MSP430 | De sensoren geprogrammeerd kunnen worden voor de MSP430 | Must | Collin | 2 weken

## Slide 4: Functie samenstellen bericht
IN:
Struct met daarin: offset, num_of_bytes, bericht.
Pgn ID, struct, num_of_structs
UIT:
Bericht over can-bus

## Slide 5: 9-DOF uitlezen (deel 1)
Tijdelijk d.m.v. Arduino i.p.v. MSP430 + Library geschrapt
Tilt Compensation algorithm

## Slide 6: 9-DOF uitlezen (deel 2)
Acceptance Criteria:
- De heading (richting) kan tot op 5 graden nauwkeurig worden bepaald
- De Gyroscoop + Accelerometer zijn gekalibreerd op enige afwijkingen
- De Magneetcompas sensor wordt niet/minimaal beinvloed door tilt (kantelen)
- De Magneetcompas sensor gecorrigeerd wordt door de Gyroscoop + Accelerometer

## Slide 7: Libraries zoeken voor de MSP430
gy-neo6mv2(GPS Sensor)
DS18B20(Temperatuur sensor)
9-DOF Sensor
AIS Sensor
Click to add text
Click to add text

## Slide 8: MSP430
Low Power = Low Capability
(96% van ROM al vol met Arduino Framework + 9-DOF Library)
Microcontroller gekozen door elekrotechniek studenten.
Probleem: Geen rekening gehouden met hoeveelheid code benodigd voor een dergelijke toepassing.
Opties:
- Efficienter programmeren. (geen optie)
- Native programming vs Arduino Framework.
- Alternatief platform vinden met hogere capabilities.
!! Afhankelijk van Product Owner !! - T.B.D.

## Slide 9: Sprint backlog
ID | Als... | Wil ik graag dat | Zo dat... | Prio | Wie? | hoelang
16 | Product Owner | CAN ID berichten worden samengesteld bestaand uit met gebruik van NMEA2000 ID's | Er berichten over de canbus gestuurd kunnen worden | Must | Moby | 4 weken
18 | Product Owner | De koers d.m.v. een 9-DOF sensor uitgelezen kan worden | Er op (open) water autonoom genavigeerd kan worden d.m.v. koers | Must | Moby Benito | 2 weken
T.B.D. | Product Owner | De koers via de CAN-BUS verstuurd wordt | De koers gestandaardiseerd uitgelezen kan worden door CAN-Compatible Receivers | Must | Moby Benito | T.B.D.
T.B.D. | Product Owner | Er een energiezuinige microcontroller gekozen wordt | De autonome werking van de boot zo lang mogelijk kan blijven werken op batterij-kracht | Would Be Nice | T.B.D. | T.B.D.
12 | Product Owner | Libraries zoeken voor de sensoren voor de MSP430 | De sensoren geprogrammeerd kunnen worden voor de MSP430 | Must | Collin | 2 weken

## Slide 10: Feedback/ vragen